CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

───────────────────────────

BÁO CÁO KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Chức năng: Xử lý đăng ký tài khoản (REQ-04)

Phiên bản: 1.0  |  Ngày: 27/05/2026

# I. THÔNG TIN CHUNG

| Mã yêu cầu | REQ-04 |
| --- | --- |
| Tên chức năng | Xử lý đăng ký tài khoản người dùng |
| Phiên bản tài liệu | 1.0 |
| Ngày kiểm thử | 27/05/2026 |
| Người thực hiện | Nhóm kiểm thử |
| Công cụ kiểm thử | Kiểm thử thủ công (Manual Testing) |
| Kỹ thuật thiết kế TC | Boundary Value Analysis + Equivalence Partitioning |
| Tổng số test case | 33 TC (Pass: 11 ¦ Fail: 22) |

# II. MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Tài liệu này mô tả kế hoạch và kết quả kiểm thử cho chức năng Xử lý đăng ký tài khoản theo yêu cầu REQ-04. Mục tiêu kiểm thử bao gồm:

- Xác minh rằng hệ thống kiểm tra và hiển thị lỗi chính xác cho từng trường dữ liệu không hợp lệ.

- Xác minh rằng hệ thống chỉ gửi mã OTP khi toàn bộ 5 trường đầu vào đều hợp lệ.

- Đảm bảo hệ thống không gửi OTP trong bất kỳ trường hợp nào có dữ liệu đầu vào sai.

- Kiểm tra hành vi khi nhiều trường bị sai đồng thời.

# III. PHẠM VI KIỂM THỬ

## 3.1. Ràng buộc hợp lệ các trường dữ liệu

Bảng 1 – Ràng buộc hợp lệ theo đặc tả yêu cầu REQ-04:

| Trường dữ liệu | Ràng buộc hợp lệ |
| --- | --- |
| Họ và tên | Bắt buộc, độ dài từ 2 đến 50 ký tự |
| Email | Bắt buộc, đúng định dạng email (có phần local, ký tự @, và domain) |
| Số điện thoại | Bắt buộc, đúng 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 |
| Mật khẩu | Bắt buộc, từ 8 đến 20 ký tự, phải có cả chữ cái và chữ số |
| Xác nhận mật khẩu | Bắt buộc, giá trị phải trùng khớp với trường Mật khẩu |

## 3.2. Luồng xử lý hệ thống

Sau khi người dùng nhấn nút Đăng ký, hệ thống thực hiện kiểm tra lần lượt từng trường theo bảng trên:

- Trường hợp hợp lệ: tất cả 5 trường thỏa mãn ràng buộc → hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại đã nhập.

- Trường hợp có lỗi: bất kỳ trường nào vi phạm → hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể bên dưới trường đó, không thực hiện gửi OTP.

# IV. DANH SÁCH TEST CASE

Bảng 2 – Danh sách 33 test case được thiết kế cho REQ-04:

| Test ID | Trường dữ liệu | Test Data (Dữ liệu đầu vào) | Kết quả mong đợi | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Họ và tên | "" (bỏ trống) | Lỗi: Họ và tên không được để trống | Fail |
| TC-02 | Họ và tên | "A" (1 ký tự) | Lỗi: Họ và tên phải có ít nhất 2 ký tự | Fail |
| TC-03 | Họ và tên | "An" (2 ký tự – min) | Hợp lệ, không có lỗi | Pass |
| TC-04 | Họ và tên | "Nguyễn Văn Bình" (16 ký tự) | Hợp lệ, không có lỗi | Pass |
| TC-05 | Họ và tên | "A".repeat(50) (50 ký tự – max) | Hợp lệ, không có lỗi | Pass |
| TC-06 | Họ và tên | "A".repeat(51) (51 ký tự – vượt max) | Lỗi: Họ và tên không được vượt quá 50 ký tự | Fail |
| TC-07 | Email | "" (bỏ trống) | Lỗi: Email không được để trống | Fail |
| TC-08 | Email | "test" (không có @) | Lỗi: Email không đúng định dạng | Fail |
| TC-09 | Email | "test@" (thiếu domain) | Lỗi: Email không đúng định dạng | Fail |
| TC-10 | Email | "@gmail.com" (thiếu local) | Lỗi: Email không đúng định dạng | Fail |
| TC-11 | Email | "test@gmail.com" (hợp lệ) | Hợp lệ, không có lỗi | Pass |
| TC-12 | Email | "user.name+tag@sub.domain.vn" | Hợp lệ, không có lỗi | Pass |
| TC-13 | Số điện thoại | "" (bỏ trống) | Lỗi: Số điện thoại không được để trống | Fail |
| TC-14 | Số điện thoại | "090123456" (9 chữ số) | Lỗi: Số điện thoại phải có đúng 10 chữ số | Fail |
| TC-15 | Số điện thoại | "09012345678" (11 chữ số) | Lỗi: Số điện thoại phải có đúng 10 chữ số | Fail |
| TC-16 | Số điện thoại | "1901234567" (không bắt đầu bằng 0) | Lỗi: Số điện thoại phải bắt đầu bằng số 0 | Fail |
| TC-17 | Số điện thoại | "090abc1234" (chứa chữ) | Lỗi: Số điện thoại chỉ được chứa chữ số | Fail |
| TC-18 | Số điện thoại | "0901234567" (hợp lệ) | Hợp lệ, không có lỗi | Pass |
| TC-19 | Số điện thoại | "0381234567" (đầu số Viettel) | Hợp lệ, không có lỗi | Pass |
| TC-20 | Mật khẩu | "" (bỏ trống) | Lỗi: Mật khẩu không được để trống | Fail |
| TC-21 | Mật khẩu | "abc1234" (7 ký tự) | Lỗi: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự | Fail |
| TC-22 | Mật khẩu | "abcdefgh" (8 ký tự, toàn chữ) | Lỗi: Mật khẩu phải có cả chữ và số | Fail |
| TC-23 | Mật khẩu | "12345678" (8 ký tự, toàn số) | Lỗi: Mật khẩu phải có cả chữ và số | Fail |
| TC-24 | Mật khẩu | "abcd1234" (8 ký tự – min hợp lệ) | Hợp lệ, không có lỗi | Pass |
| TC-25 | Mật khẩu | "Secure12345678901" (20 ký tự – max) | Hợp lệ, không có lỗi | Pass |
| TC-26 | Mật khẩu | "Secure123456789012" (21 ký tự) | Lỗi: Mật khẩu không được vượt quá 20 ký tự | Fail |
| TC-27 | Xác nhận MK | "" (bỏ trống) | Lỗi: Vui lòng xác nhận mật khẩu | Fail |
| TC-28 | Xác nhận MK | "abcd1235" (khác mật khẩu) | Lỗi: Mật khẩu xác nhận không khớp | Fail |
| TC-29 | Xác nhận MK | "abcd1234" (trùng mật khẩu) | Hợp lệ, không có lỗi | Pass |
| TC-30 | Luồng tổng | Tất cả 5 trường hợp lệ | Hệ thống gửi OTP đến số điện thoại đã nhập | Pass |
| TC-31 | Luồng tổng | Họ tên bỏ trống, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị lỗi trường Họ và tên; KHÔNG gửi OTP | Fail |
| TC-32 | Luồng tổng | Email sai định dạng, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị lỗi trường Email; KHÔNG gửi OTP | Fail |
| TC-33 | Luồng tổng | Nhiều trường bị sai cùng lúc | Hiển thị lỗi cụ thể cho từng trường; KHÔNG gửi OTP | Fail |

(*) Pass = kết quả mong đợi hệ thống chấp nhận  |  Fail = kết quả mong đợi hệ thống từ chối

# V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Bảng 3 – Tổng hợp số lượng test case theo nhóm kiểm thử:

| Nhóm kiểm thử | Tổng TC | Pass | Fail |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | 6 | 3 | 3 |
| Email | 6 | 2 | 4 |
| Số điện thoại | 7 | 2 | 5 |
| Mật khẩu | 7 | 2 | 5 |
| Xác nhận mật khẩu | 3 | 1 | 2 |
| Luồng tổng thể | 4 | 1 | 3 |
| TỔNG CỘNG | 33 | 11 | 22 |

Nhận xét:

- Tổng số test case: 33, trong đó 11 test case mong đợi hệ thống chấp nhận (Pass) và 22 test case mong đợi hệ thống từ chối (Fail).

- Nhóm Số điện thoại và Mật khẩu có số lượng test case Fail nhiều nhất do nhiều ràng buộc phức tạp hơn (độ dài, ký tự đặc biệt, giá trị biên).

- Nhóm Luồng tổng thể đảm bảo kiểm tra toàn bộ tích hợp giữa các trường và xác nhận hành vi gửi OTP chỉ xảy ra khi mọi điều kiện đều thỏa mãn.

# VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bộ test case được xây dựng dựa trên hai kỹ thuật kiểm thử chuẩn là Boundary Value Analysis (phân tích giá trị biên) và Equivalence Partitioning (phân lớp tương đương), đảm bảo bao phủ đầy đủ các trường hợp hợp lệ, không hợp lệ và các giá trị giới hạn của từng ràng buộc trong đặc tả REQ-04.

Sau khi thực thi kiểm thử, nhóm kiến nghị:

- Đội phát triển cần đảm bảo thông báo lỗi được hiển thị đúng vị trí (bên dưới trường vi phạm) và nội dung lỗi rõ ràng, dễ hiểu cho người dùng cuối.

- Bổ sung kiểm thử bảo mật (Security Testing) cho trường Mật khẩu và kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) cho luồng gửi OTP trong các giai đoạn kiểm thử tiếp theo.

- Tài liệu này cần được cập nhật nếu có thay đổi về đặc tả yêu cầu REQ-04.

| Người lập báo cáo | Người phê duyệt |
| --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |
| ................................ | ................................ |